Projektas - socialinis tinklas

Autorius – Gytis Trikleris

# Kas turėtų būti

* Vartotojo registracija
  + Vardas
  + Pavardė
  + Gimimo data
  + El. paštas
  + Mokyklos
  + Aukštosios mokyklos
  + Darbas
  + Slaptažodis
* Vartotojo prisijungimas
  + El. paštas
  + Slaptažodis
* Vartotojo profilis
  + Asmeninė vartotojo informacija
  + Vartotojo komentarai
  + Vartotojo nuotraukos
  + Vartotojo draugai
* Laiškų rašymas
  + Adresatas (draugus galima pasirinkti iį sąrašo)
  + Antraštė
  + Tekstas
* Nuotraukų įkėlimas
* Profilio ir nuotraukų komentavimas
* Profilių paieška
* Pažymėti vartotoją, kaip savo draugą

# Preliminarus planas[[1]](#footnote-2)

* Balanžio 10 – 15 d. d.
  + Preliminarus tinklo dizainas
  + Preliminarus vartotojo interfeisas
  + Duomenu bazės projektavimas
* Balandžio 15 – 22 d. d.
  + Vartotojo profilis
* Balandžio 22 – 29 d. d.
  + Vartotojo registracija
  + Vartotojo prisijungimas
  + Nuotraukų įkėlimas
* Balandžio 29 – Gegužės 6 d. d.
  + Profilio ir nuotraukų komentavimas
* Gegužės 6 – 13 d. d.
  + Paieška
  + Baigiamieji darbai.

1. Gali keistis atsižvelgiant į darbo eigą [↑](#footnote-ref-2)